Техническое задание

1. Общие сведения

Название проекта: VColorAI

Тип продукта: мобильное приложение (Android)

Назначение: генерация цветовых палитр по текстовому описанию, по изображению (из галереи/камеры) и в комбинированном режиме, а также публикация палитр в общую ленту с социальными функциями (лайки/дизлайки, подписки, уведомления).

Целевая аудитория: дизайнеры, иллюстраторы, контент-криэйторы, разработчики интерфейсов, пользователи, которые подбирают цвета для проектов.

2. Цели и задачи проекта

2.1 Цели

Создать удобный инструмент для генерации и хранения цветовых палитр.

Дать возможность делиться результатами с другими пользователями через ленту.

Реализовать социальные механики: подписки, лайки/дизлайки, уведомления.

2.2 Задачи

Реализовать генерацию палитр:

- по тексту (онлайн/офлайн),

- по изображению (галерея/камера),

- комбинированно (изображение + модификаторы из текста).

Реализовать аккаунтную систему (регистрация/вход/гость).

Реализовать «Мои палитры» (сохранение, просмотр, публикация/снятие с публикации).

Реализовать «Ленту» с поиском, фильтрами и сортировкой.

Реализовать лайки/дизлайки и вкладку «Лайки» (палитры, которые пользователь лайкнул).

Реализовать подписки/подписчики и мини-профиль.

Реализовать уведомления о событиях (например, лайк вашей палитры, подписка).

Реализовать уникальность ника и ограничения на ник.

3. Термины и определения

Палитра — набор цветов (обычно 6), метаданные (название, теги, описание/промпт, изображение, автор, дата).

Лента — список опубликованных палитр всех пользователей.

Гость — режим без авторизации: генерация доступна, но без сохранения в базу.

Лайк/дизлайк — пользовательская реакция на опубликованную палитру, влияет на рейтинг.

Подписка — связь «я подписан на пользователя».

Уведомление — запись о событии в профиле пользователя.

4. Платформа и технологии

Платформа: Android

Язык: Kotlin

Архитектура UI: Fragment-based навигация, RecyclerView для списков

Сервисы:

Firebase Authentication — регистрация/вход/сброс пароля.

Firebase Firestore — хранение палитр, профилей, подписок, реакций, уведомлений.

Хранилище изображений: ImgBB (публикуемые/сохраняемые изображения).

Генерация: Yandex GPT API

5. Роли пользователей

Гость

- Может генерировать палитры (текст/фото/комбо).

- Может смотреть ленту (если предусмотрено), но не может голосовать/подписываться/сохранять/публиковать.

- Видит кнопку «Войти».

Авторизованный пользователь

- Все функции гостя

- Сохранение палитр в «Мои палитры».

- Публикация/снятие с публикации.

- Лайки/дизлайки.

- Подписки/подписчики.

- Просмотр профилей пользователей.

Получение уведомлений.

6. Функциональные требования

6.1 Генерация палитр

Режимы:

Текстовый — генерация 3 вариантов палитр (по 6 цветов) по введённому тексту.

Онлайн: при наличии интернета — генерация через внешний алгоритм/модуль.

Оффлайн: генерация на основе словаря ключевых слов и модификаторов.

Фото — генерация палитры на основе доминирующих цветов изображения.

Источник: галерея (OpenDocument) или камера (TakePicture + FileProvider).

Комбинированный — палитра из фото, затем корректировка по текстовым модификаторам (warm/cool/dark/light и т.д.).

Отображение результата:

Цветовые карточки/блоки.

HEX-код под цветом.

Нажатие на HEX — копирование в буфер обмена.

Для фото/комбо показывается превью изображения (клик — fullscreen).

6.2 Сохранение палитр

Только для авторизованных пользователей:

Автосохранение результата генерации в Firestore в коллекцию color_palettes.

Хранение: цвета, название, тип генерации, промпт/описание, imageUri, дата создания, теги, статус публикации.

В гостевом режиме:

Ничего не сохраняется в Firestore.

6.3 Публикация палитры

Автор может опубликовать свою палитру (isPublic=true).

Автор может снять с публикации (isPublic=false).

Если палитра уже опубликована — повторная публикация запрещена (кнопка скрыта/disabled).

Публикация доступна только автору палитры.

6.4 Лента (Public Feed)

Отображение:

Только isPublic=true.

Показывать: изображение (если есть), автора (ник), описание/промпт, теги, цвета, дата/время публикации, лайки/дизлайки.

Поиск:

По названию палитры

По тегам

По описанию/промпту

По нику автора

Поиск вида @username открывает мини-профиль пользователя (bottom sheet).

Сортировки/фильтры (меню ⋮):

Сортировка: новые/старые, по лайкам, по дизлайкам, рейтинг (лайки-дизлайки).

Фильтры: только с фото / только текст, только с тегами / без тегов, фильтр по конкретному тегу.

6.5 Лайки/дизлайки

Реакции доступны только авторизованным.

Правила:

повторный лайк снимает лайк,

лайк → дизлайк заменяет реакцию и наоборот,

счетчики корректно обновляются в Firestore транзакцией.

Хранение голоса: color_palettes/{paletteId}/votes/{userId} со значением value = 1 / -1.

Вкладка «Лайки» в профиле показывает палитры (любых авторов), которым пользователь поставил лайк:

индекс users/{uid}/liked_palettes/{paletteId}.

6.6 Подписки

Подписаться/отписаться можно из профиля пользователя и из мини-окна (bottom sheet).

Подписки и подписчики хранятся в:

users/{me}/following/{target}

users/{target}/followers/{me}

UI должен синхронизироваться:

после подписки/отписки статусы обновляются в списках и мини-профиле.

6.7 Профиль пользователя

Разделы:

Мои палитры

Публикации

Лайки (палитры, которым поставлен лайк)

Подписчики / Подписки

Редактирование профиля:

- смена ника (уникальный),

- смена аватара (ImgBB),

- запрет пробелов в нике.

6.8 Уникальность ника

Ник пользователя должен быть уникальным во всём приложении.

Запрещены пробелы.

При регистрации и при изменении ника выполняется проверка.

Хранилище для уникальности: usernames/{usernameKey} → { uid, createdAt }.

usernameKey хранится в нормализованном виде (lowercase, без пробелов).

6.9 Уведомления

Уведомления пишутся в users/{userId}/notifications/{notifId}.

События (минимум): пользователь лайкнул вашу палитру,

Уведомления отображаются списком в профиле/разделе уведомлений.

Можно помечать прочитанными.

7. Нефункциональные требования

Производительность

Лента должна работать без лагов

Кэш ленты для оффлайна.

Надёжность

Корректная обработка ошибок сети/Firestore.

Безопасность

Firestore Rules должны запрещать:

изменение чужих профилей,

изменение чужих палитр (кроме разрешённых полей счётчиков),

подделку уведомлений (fromUserId = auth.uid),

голосование только от своего uid.

UX

Приложение корректно поддерживает светлую/тёмную темы.

Корректные отступы под системные панели (navigation bar).

8. Требования к данным и структуре Firestore

8.1 Основные коллекции

- users/{uid} — приватные данные

- подписи/связи: followers, following

- liked_palettes

- notifications

- public_users/{uid} — публичная витрина (username, avatarUrl)

- usernames/{usernameKey} — уникальные ники

- color_palettes/{paletteId} — палитры

- votes/{userId} — реакции

8.2 Поля палитры (пример)

- userId: String

- paletteName: String

- colors: List<String>

- promptText: String

- imageUri: String

- sourceType: "text" | "image" | "combined"

- creationDate: Long

- isPublic: Boolean

- tags: List<String>

- likesCount: Long

- dislikesCount: Long

9. Требования к интерфейсу

Главная навигация: нижнее меню (генерация / лента / палитры / бот / профиль).

Генерация:

- поле ввода,

- кнопки: камера, галерея, отправка,

- превью выбранного изображения,

- результат: палитры (3 варианта в текстовом режиме) / горизонтальная палитра (фото/комбо).

Гостевой режим:

- полностью повторяет экран генерации,

- вверху справа кнопка “Войти” → LoginActivity,

- без сохранения в Firestore.

Лента:

- поиск, кнопка дополнительного функционала,

- карточки палитр.

Профили:

- вкладки палитр/лайков/подписок/подписчиков,

- мини профиль по клику на ник.

10. Тестирование и приёмка

- Приложение считается готовым, если:

- Все режимы генерации работают.

- В гостевом режиме ничего не сохраняется в Firestore.

- В авторизованном режиме сохранение выполняется.

- Лента отображается, поиск/фильтры/сортировка работают.

- Лайки/дизлайки корректно считают и не ломают значения.

- Вкладка “Лайки” показывает палитры любых авторов, которым поставлен лайк.

- Подписки/отписки корректно отражаются.

- Уведомления создаются и отображаются.

- Ник уникален и без пробелов.

- Тема (dark/light) корректно применяется на всех экранах.

11 Роадмап разработки проекта

1 спринт — 15.09 – 21.09

Цель: подготовить основу проекта.

Сделано в спринте:

- Анализ требований и формирование структуры ТЗ.

- Проектирование структуры БД (Firestore): основные коллекции/поля/связи.

- Прототипирование интерфейсов (Figma/наброски экранов): генерация, лента, профиль, авторизация.

- Создание проекта, подключение базовых зависимостей, первичная структура модулей/пакетов.

Результат: готова база для разработки (ТЗ + схема данных + прототипы).

2 спринт — 22.09 – 28.09

Цель: запустить базовый “скелет” приложения с аккаунтами и навигацией.

Сделано в спринте:

- Реализация авторизации и регистрации (Firebase Auth).

- Создание/подготовка базовых документов пользователя в Firestore (private/public профиль).

- Реализация MainActivity и нижней навигации (основные вкладки).

- Базовый экран профиля/данных пользователя (отображение информации).

Результат: приложение запускается, есть регистрация/вход и основной каркас экранов.

3 спринт — 29.09 – 12.10

Цель: реализовать ядро проекта — генерацию палитр.

План работ:

- Генерация палитр по тексту (онлайн/офлайн логика).

- Генерация палитр по изображению (выбор из галереи + извлечение цветов).

- Комбинированный режим (текст + изображение).

- Добавление возможности сделать фото с камеры и использовать его в генерации.

- UI-отображение палитр (несколько вариантов, переключение, копирование hex).

- Сохранение сгенерированных палитр в Firestore для авторизованных пользователей.

Результат: генерация работает во всех режимах, палитры сохраняются (для авторизованных).

4 спринт — 13.10 – 26.10

Цель: публичная лента и публикации.

План работ:

- Публикация палитры в ленту и снятие с публикации (автор может скрыть).

- Запрет повторной публикации уже опубликованной палитры.

- Экран ленты: вывод карточек палитр, отображение даты/времени публикации.

- Поиск по ленте: название, теги, описание, ник автора.

- Поиск по @ник: показ профиля в нижнем мини-окне.

- Сортировка/фильтрация: по дате, популярности (лайки/рейтинг), только с фото/только текст, с тегами/без тегов, фильтр по тегу.

- Кеширование ленты для офлайна (чтобы при отсутствии интернета показывались последние данные).

Результат: лента полноценно работает, есть поиск/фильтры/публикация/снятие с публикации.

5 спринт — 27.10 – 14.11

Цель: социальные функции + уникальные ники + уведомления.
План работ:

- Подписки/подписчики: подписаться/отписаться, корректные статусы (✓ / ↔ / +).

- Публичный профиль пользователя (экран + bottom sheet), синхронизация состояния подписки.

- Уникальность ника: проверка при регистрации и при смене ника, запрет пробелов.

- Лайки/дизлайки + вкладка “Лайки” в профиле (палитры любых пользователей, которым поставлен лайк).

- Уведомления: приходят при лайке/подписке (и при необходимости — других событиях), просмотр списка уведомлений.

Результат: пользователи взаимодействуют друг с другом (лайки, подписки), ники уникальны, уведомления приходят.

6 спринт — 17.11 – 30.11

Цель: доведение проекта до “готового продукта”.
План работ:

- Гостевой режим: генерация 1-в-1 как в обычном режиме, но без сохранения в БД, кнопка “Войти”.

- Приведение UI к корректной работе со светлой/тёмной темой (включая регистрацию).

- Edge-to-edge, чтобы нижняя панель не “уезжала” под системную навигацию.

- Проверка разрешений (камера/FileProvider), стабильный запуск камеры на разных версиях Android.

- Багфикс и финальная стабилизация основных сценариев.

Результат: приложение стабильно, всё ключевое закрыто, гостевой режим и UI корректны.

7 спринт — 01.12 – 14.12

Задания:

- Тестирование разработанного приложения

- Подготовка презентации / демонстрации (скриншоты, видео, инструкция)

- Подготовка пакета сдачи (zip-проект, apk, инструкция запуска, тестовые учётные записи)

- Защита индивидуального проекта

8 спринт — 14.12 – 20.12

Цель: защита индивидуального проекта.
План работ:

- Подготовка презентации и демонстрационного сценария.

- Финальная сборка APK/релиза, проверка на “чистом” устройстве.

- Оформление документации: краткая инструкция пользователя, описание структуры проекта/БД, основные функции.

- Скриншоты/видео (если требуется по требованиям защиты).

- Проведение защиты.